Báo cáo Tình trạng Dự án (22/12/2016)

Tóm tắt Dự án

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tên dự án |
| 25 Tháng Mười Một, 2016 | 6 Tháng Giêng, 2017 | Xác thực 2 bước |

Tóm tắt Tình trạng

Tiến độ dự án nhanh.

Năng suất tốt hơn mong đợi.

Giá trị thu được tốt.

Tổng quan Dự án

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ | Đã hoàn thành % | Người điều hành | Ghi chú | |
| Tóm tắt thực thi (Executive Summary) | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Danh sách 10 rủi ro và hành động dự kiến cho từng rủi ro | 100% | Lê Phước Quang Sơn |  |  | |
| Viễn cảnh dự án (Project Vision) | 100% | Dương Hiển Phú |  |  | |
| Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (Software process defination) | 100% | Trần Minh Văn |  |  | |
| Product backlog (User stories), domain model | 100% | Phan Minh Cường |  |  | |
| High Level Architecture | 100% | Phạm Tuấn Anh |  |  | |
| Cấu trúc thư mục của dự án, link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý cấu hình | 100% | Huỳnh Chánh Kiệt |  |  | |
| High Level Estimates (Size and Stories' point) | 100% | Cát Vinh Quang |  |  | |
| Kế hoạch phân phối (Release Plan) | 100% | Trần Quốc Bình |  |  | |
| Báo cáo tình trạng dự án (Ngày báo cáo 22/12/2016) | 100% | Trần Quốc Bình |  |  | |
| Timesheet của từng thành viên (Đến ngày 22/12/2016) | 100% | Phan Minh Cường |  |  | |
| Kế hoạch phân phối (Ngày cập nhật 22/12/2016) | 100% | Trần Quốc Bình |  |  | |
| Cập nhật Product Backlog lọc riêng các lỗi | 100% | Phan Minh Cường |  |  | |
| Link và tài khoản truy cập hệ thống quản lý lỗi | 100% | Trần Quốc Bình |  |  | |
| Link và tài khoản truy cập hệ thống Source Control để tải mã nguồn với 75% tính năng đã hoàn thành | 100% | Trần Quốc Bình |  |  | |
| Hướng dẫn thiết lập mỗi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Thiết kế lược đồ | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Tìm hiểu thuật toán HOTP | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Bật/Tắt chế độ xác minh 2 bước | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Phát sinh mã QR lúc bật xác minh 2 bước (dùng để đăng nhập ứng dụng) | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Phát sinh key đăng nhập (dùng để đăng nhập ứng dụng nếu không dùng mã QR) | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Tạo và lấy mã dự phòng | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Đăng nhập trên android | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Kiểm tra OTP | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Trợ giúp và Phản hồi | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Đồng bộ thời gian giữa thiết bị và máy chủ | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Thiết kế mockup | 100% | Phạm Tuấn Anh |  |  | |
| Tìm hiểu các component liên quan | 100% | Phạm Tuấn Anh |  |  | |
| Hiện thực hóa giao diện Trang chủ | 100% | Phạm Tuấn Anh |  |  | |
| Hiện thực hóa giao diện Đăng ký | 100% | Phạm Tuấn Anh |  |  | |
| Hiện thực hóa giao diện Đăng nhập | 100% | Phạm Tuấn Anh |  |  | |
| Hiện thực hóa giao diện Cài đặt bảo mật (bật/tắt xác minh 2 bước) | 100% | Phạm Tuấn Anh |  |  | |
| Tìm hiểu các view liên quan | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Hiện thực hóa giao diện Đăng nhập | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Hiện thực hóa giao diện Tạo mã OTP | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Hiện thực hóa giao diện Miêu tả cách hoạt động (guideline) | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Hiện thực hóa giao diện Trợ giúp và Phản hồi | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Hiện thực hóa giao diện Thiết lập cài đặt | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Triển khai thuật toán HOTP | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Tích hợp thư viện quét mã QR | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Tìm hiểu lưu trữ dữ liệu trên thiết bị(share preference) | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Tìm hiểu thư viện Retrofit | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Đăng nhập ứng dụng | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Tạo mã OTP | 100% | Nguyễn Xuân Trường |  |  | |
| Trợ giúp và Phản hồi | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Thiết lập cài đặt | 100% | Nguyễn Quốc Phục |  |  | |
| Tìm hiểu tạo mã QR ởclient | 100% | Phạm Tuấn Anh |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

Vấn đề

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vấn đề | Được giao Cho | Ngày Hết Hạn |
| Không có |  |  |

Kết luận/Đề xuất

Dự án đang đi nhanh hơn tiến độ 1 chút xíu.  
Năng suất tốt hơn 1.07 lần.

Giá trị thu được tốt.

Cứ theo kế hoạch thì dự án sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến.  
Vì mọi người được chia vào đúng sở trường nên công việc không quá khó.  
  
  
(\*Báo cáo dựa trên: dữ liệu, bảng thống kê, biểu đồ)  
  
