**Nhóm 05**

**Project: SimpleScanner**

**Tình Trạng Dự án**

# Sprint 01

* Thời gian bắt đầu sprint 01: 03/12/2016
* Thời gian kết thúc sprint 01: 21/12/2016
* Thời gian kéo dài: 19 ngày
* Thời gian còn lại của sprint 01: 0 ngày
* Kết quả hoàn thành: 53%
* Chi tiết:

1. **Công việc**

* Cần làm: 28 công việc
* Hoàn thành: 15 công việc
* Chưa hoàn thành: 8 công việc

1. **Lỗi**

* Số lỗi: 17 lỗi
* Đã sửa: 1 lỗi
* Còn lại: 16 lỗi

1. **Vấn đề tồn đọng**

* Các thành viên chưa sắp xếp được thời gian
* Kết quả chưa bám sát với thiết kế ban đầu

# Sprint 02

* Thời gian bắt đầu: 22/12/2016
* Thời gian kết thúc: 04/01/2016
* Mục tiêu hoàn tất: 90%
* Chi tiết:

1. **Công việc**
   * Sửa lỗi còn tồn đọng ở Sprint 01.
   * Bổ sung alternative flow cho ứng dụng.
2. **Phương hướng hoạt động**
   * Phân bổ thời gian, công việc hợp lý cho từng thành viên

# Kết thúc dự án

Hoàn tất: 90%

Còn tồn lại:

+ Chưa crop ảnh theo đa hướng

+ Chưa chụp được ảnh tiếp theo để ghép tiếp vào file pdf tài liệu đã có